**项目汇报及负责人说明**

1：鉴于德威治药去哪O2O的时间紧，质量要求高的特性，项目组成员阶段项目汇报按以下表格时间内容要求进行汇报。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 内容 | 甲乙方对接人 | 备注 |
| 2015/5/12 | UE、UI、接口、数据库工作成果说明。 | 段晴晨、张孟 | 已汇报 |
| 2015/5/22 | 前端Android和后端接口开发内容说明，根据客户的实际需求，定义微信公众号开发计划。 | 段晴晨、张孟 | 微信公众号输出开发计划暂定该时间，可浮动。  顺延 |
| 2015/5/30 | 测试联调结果，后台管理系统开发成果说明。 | 段晴晨、张孟 | 顺延 |
| 2015/6/5 | Android平台产品发布总结。 | 段晴晨、张孟 | 顺延 |
| 2015/6/10 | 前端IOS开发成果说明。 | 段晴晨、张孟 |  |
| 2015/6/16 | IOS端与接口测试联调结果说明。 | 段晴晨、张孟 |  |
| 待定 | IOS平台产品发布总结。 | 段晴晨、张孟 | 待确定完与苹果相关开发者帐号和审核规则，明确汇报时间。 |

2：以上汇报内容套用以下格式进行填写。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 本阶段工作内容 | 进度情况 | 下阶段工作计划 | 工作难点 | 备注 |
|  |  | 百分比表示 |  | 此为必填项，没有难点填“无” | 如果有附件输出，例如微信公众号研发计划，请加入附件。 |